Karta projektu

Projekt inżynierski  |  Laboratorium 1

Jak wypełnić: Opiszcie problem, plan i decyzje zespołu własnymi słowami. Karta porządkuje założenia praktycznego projektu i jest punktem wyjścia do jego realizacji oraz dokumentacji technicznej.

# Metryka projektu

| Zespół lub grupa | LumiIoT |
| --- | --- |
| Data opracowania | 26.10.2026 |

# 1  Nazwa projektu

| Nazwa projektu | Smart Lampa z automatyczną regulacją jasności |
| --- | --- |

# 2  Problem do rozwiązania

Pytanie pomocnicze: Jaki konkretny problem chcemy rozwiązać? Kogo dotyczy, jak jest obecnie rozwiązywany i jakie są skutki?

| Opis problemu | Brak automatycznego dostosowania oświetlenia wewnętrznego do natężenia światła słonecznego lub zewnętrznego powoduje zmęczenie wzroku oraz niepotrzebne zużycie energii elektrycznej. Ręczna regulacja jest niepraktyczna, zwłaszcza w miejscach pracy, gdzie warunki oświetleniowe często się zmieniają. |
| --- | --- |

# 3  Odbiorca rozwiązania

| Użytkownik lub grupa odbiorców | Osoby pracujące przy komputerze w domu lub biurze, potrzebujące optymalnego oświetlenia miejsca pracy bez konieczności ręcznej regulacji lampy. Rozwiązanie to może być również przydatne dla osób starszych. |
| --- | --- |

# 4  Cel i wartość rozwiązania

Pytanie pomocnicze: Co zmieni się dzięki rozwiązaniu? Jaką czynność lub proces odbiorca będzie mógł wykonać sprawniej?

| Cel i wartość rozwiązania | Głównym celem jest stworzenie lampy, która autonomicznie reaguje na zmiany natężenia światła w otoczeniu i płynnie dostosowuje własną jasność, poprawiając komfort pracy (redukcja zmęczenia oczu) i ograniczając zużycie prądu. |
| --- | --- |

# 5  Wymagania i potrzebne zasoby

Pytanie pomocnicze: Jakie dane, urządzenia, oprogramowanie, usługi lub materiały będą potrzebne? Skąd je pozyskacie i jakie ograniczenia trzeba uwzględnić?

| Wymagania i potrzebne zasoby | Sprzęt: Mikrokontroler ESP32, czujnik natężenia światła (np. fotorezystor z modułem lub cyfrowy czujnik światła), moduł oświetleniowy (np. taśma LED WS2812 z odpowiednim zasilaczem), obudowa lampy druk 3D. Oprogramowanie: Środowisko programistyczne (Arduino IDE, PlatformIO lub Thonny/VS Code dla MicroPython), biblioteki do obsługi czujników i LED, biblioteka do wnioskowania rozmytego (Fuzzy Logic). Zasoby: Logika rozmyta (definicja zbiorów rozmytych: np. "Ciemno", "Optymalnie", "Jasno" i reguł wnioskowania). |
| --- | --- |

# 6  Proponowane rozwiązanie i rezultat

| Proponowane rozwiązanie i rezultat | Prototyp inteligentnej lampy zbudowanej na bazie ESP32. System będzie ciągle monitorował poziom oświetlenia za pomocą czujnika. Zebrane dane trafią do algorytmu wykorzystującego zbiory rozmyte (Fuzzy Logic), który na podstawie zdefiniowanych reguł (np. "jeśli jest ciemno, ustaw jasność na maksimum") obliczy odpowiednią wartość sygnału sterującego. Rezultatem będzie fizycznie działający prototyp oraz dokumentacja i kod źródłowy. |
| --- | --- |

# 7  Kryteria odbioru

| Kryteria odbioru | Lampa płynnie zmienia jasność świecenia w zależności od zmian oświetlenia w pomieszczeniu. Algorytm wnioskowania rozmytego prawidłowo przetwarza dane z czujnika, co można zaobserwować np. na wykresach w monitorze portu szeregowego. Prototyp działa stabilnie i nie zawiesza się przez co najmniej 1 godzinę ciągłej pracy. |
| --- | --- |

# 8  Skład i odpowiedzialność zespołu

Wpiszcie osoby i uzgodniony zakres odpowiedzialności. Każdy członek zespołu powinien znać całość projektu oraz umieć przedstawić swój wkład.

Wkład indywidualny: Każda osoba wpisuje co najmniej jeden własny, sprawdzalny rezultat. Wskażcie konkretny artefakt lub wykonane zadanie oraz sposób jego odbioru.

| Osoba | Zakres odpowiedzialności | Sprawdzalny rezultat / kryterium odbioru |
| --- | --- | --- |
| Diana Vaida | IoT oraz montaż układu. Koordynacja prac grupy. W warstwie technicznej: implementacja kodu sprzętowego (odczyt ADC, sterowanie LED) oraz fizyczne łączenie i lutowanie komponentów z ESP32. Odpowiada za przygotowanie dokumentacji z zarządzania projektem, instrukcji montażu i integracji oprogramowania ze sprzętem. | Trwale zlutowany układ, działający kod odczytujący czujnik i sterujący diodami. Rozdział dokumentacji opisujący architekturę fizyczną i kod IoT. |
| Mikołaj Kopacz | Logika rozmyta (Fuzzy Logic). Projektowanie zbiorów rozmytych, definicja reguł wnioskowania oraz implementacja algorytmu rozmytego. Odpowiada za napisanie dokumentacji algorytmów – opis funkcji przynależności, tabele reguł i proces defuzyfikacji | Przetestowany moduł kodu przeliczający natężenie światła na odpowiednią wartość jasności. Rozdział dokumentacji przedstawiający wykresy zbiorów i matematyczny model wnioskowania. |
| Artur Jurkowski | Projekt elektroniki (Hardware design) i obudowa. Opracowanie bezpiecznego schematu elektrycznego. Zaprojektowanie i przygotowanie obudowy lampy (np. modelowanie pod druk 3D). Odpowiada za przygotowanie schematu połączeń układu, wykazu elementów (BOM) i modelu obudowy. | Przekazany do lutowania, wolny od błędów schemat elektryczny; gotowa i spasowana obudowa dla elektroniki. Część dokumentacji zawierająca wizualizacje i parametry prądowe. |

# 9  Minimalny zakres projektu

| Zakres minimalnej wersji | Lampa (ESP32 + fotorezystor + 1 dioda LED / mała taśma) zmienia swoją jasność w 3 zdefiniowanych progach jasności na podstawie prostego algorytmu rozmytego. |
| --- | --- |

# 10  Harmonogram i etapy prac

Podzielcie realizację na etapy i ustalcie terminy oraz sprawdzalne rezultaty. Uwzględnijcie analizę problemu, projekt rozwiązania, wykonanie, testowanie i dokumentację.

| Etap / zadania | Termin / punkt kontrolny | Sprawdzalny rezultat |
| --- | --- | --- |
| Wpisz etap, zadania i osobę odpowiedzialną | Wpisz termin | Wpisz rezultat lub dowód wykonania |
| Wpisz etap, zadania i osobę odpowiedzialną | Wpisz termin | Wpisz rezultat lub dowód wykonania |
| Wpisz etap, zadania i osobę odpowiedzialną | Wpisz termin | Wpisz rezultat lub dowód wykonania |
| Wpisz etap, zadania i osobę odpowiedzialną | Wpisz termin | Wpisz rezultat lub dowód wykonania |

# 11  Największe ryzyka

| Największe ryzyka | Złe dopasowanie zbiorów rozmytych może powodować „migotanie” lampy na granicy wartości. Sposób ograniczenia: Odpowiednie dostrojenie parametrów logiki rozmytej i zaimplementowanie funkcji uśredniania wyników (np. średnia krocząca z czujnika). Zbyt duży pobór prądu przez taśmę LED. Sposób ograniczenia: Użycie zewnętrznego zasilacza 5V i kondensatorów. |
| --- | --- |

# 12  Raportowanie i dokumentacja techniczna

Ustalcie, jak będziecie pokazywać postęp pracy i jakie materiały pozwolą zrozumieć, uruchomić oraz sprawdzić gotowe rozwiązanie.

| Raportowanie postępów | Spotkania statusowe raz w tygodniu, udostępnianie kodu przez repozytorium GitHub/GitLab |
| --- | --- |
| Dokumentacja techniczna | Schemat elektryczny, opis funkcji przynależności, kod źródłowy z komentarzami |

# 13  Wykorzystanie narzędzi AI

Jeśli korzystacie z narzędzi AI, wpiszcie ich nazwę i zakres użycia. Weryfikujcie informacje w wiarygodnych źródłach, a wygenerowany kod uruchomcie i przetestujcie. Stosujcie zasady ustalone przez prowadzącego.

| Narzędzie AI (jeśli użyto) | Do czego i na jakim etapie użyto | Jak zweryfikowano wynik |
| --- | --- | --- |
| Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź |
| Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź |
| Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź | Wpisz odpowiedź |

Przed rozpoczęciem realizacji sprawdźcie, czy problem i wymagania są konkretne, rozwiązanie ma określonego odbiorcę, każdy etap ma termin i osobę odpowiedzialną, a sposób testowania i raportowania postępów jest ustalony.